**บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด. 01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  1.1 แนวทางงานเคหะและชุมชน 1.2 แนวทางงานการเกษตร 1.3 แนวทางงานบริหารงานทั่วไป   | 2-- | 100-- | 10,080,000-- | 100-- | - กองช่าง |
| **รวม** | **2** | **100** | **10,080,000** | **100** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ผด. 01

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **5. การพัฒนาการบริหารจัดการ** 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5.3 แผนงานการศึกษา  | 1-1 | 100-100 | 300,000-30,700 | 100-100 | สำนักงานปลัดกองการศึกษา |
| **รวม** | **2** | **100** | **330,700** | **100** |  |
| **รวมทั้งสิ้น**  | **4** | **100** | **10,410,700** |  **100** |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563**

**แก้ไขครั้งที่ 1/2563**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | **พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 ถึงแยกทางหลวงสาย 24 (โรงไม้ยูคา) | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวใหญ่ ถึงบ้านโนนสำโรง กว้าง 5 ม.ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4500 ตรม. | 3,240,000 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ถึงโรงเรียนบ้านโนนคำตื้อ หมู่ที่ 4  | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเลา ถึง บ.โนนคำตื้อ กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม. | 6,840,000 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 2 โครงการ |  | 10,080,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563**

**แก้ไขครั้งที่ 1/2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | **พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | เพื่อฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น | 300,000 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 1 โครงการ |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563**

**แก้ไขครั้งที่ 1/2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | **พ.ศ. ๒๕๖3** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV  | เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ็ก  | 30,700 | อบต.หนองหว้า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 1 โครงการ |  | 30,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **ภาคผนวก**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า**

**เรื่อง ให้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62**

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยอาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ 26, 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าจึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การริหารส่วนตำบลหนองหว้าให้ความเห็นชอบและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแล้ว

 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

 (ลงชื่อ)

 (นายเตือน บุญสุข)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า