**บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**สำหรับ โครงการเกินศักยภาพ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด. 01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  1.1 แนวทางงานเคหะและชุมชน  1.2 แนวทางงานการเกษตร  1.3 แนวทางงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 100 | 1,429,700 | 100 | - กองช่าง |
| **รวม** | **3** | **100** | **1,429,700** | **100** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด. 01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  1.1 แนวทางงานเคหะและชุมชน  1.2 แนวทางงานการเกษตร  1.3 แนวทางงานบริหารงานทั่วไป | 27 | 100 | 5,825,600 | 100 | กองช่าง |
| **รวม** | **27** | **100** | **5,825,600** | **100** |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**สำหรับ โครงการเกินศักยภาพ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเพ็ก | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพ็ก – บ.โนนคำตื้อ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 475,800 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนเชียงสีสายบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ ถึงบ้านเสรีพัฒนา กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 475,800 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองหว้าใหม่ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนเชียงสีสายบ้านหนองหว้าใหม่ ถึงถนนสาย 24 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 478,100 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 1,429,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนเชียงสอน | สายบ้านนายผัน ทะสาร กว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 132 ตร.ม. | 76,000 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนเชียงสี | สายบ้านนายสมร พันธ์วิไล กว้าง 4 เมตร ย 86 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม. | 204,800 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนเชียงสี | สายบ้านนายบุญจันทร์ สายทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 478,100 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเสรีพัฒนา | สายบ้านนายเหวียน คำเคนบ้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. | 322,000 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านเสรีพัฒนา | สายนานายบุญทัน กิ่งแก้ว ถึงนานางบัวเหรียญ พิลา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. | 83,800 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ | สายบ้านนางสาวไพพิศ สุขสวาท กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. | 492,500 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนคูณน้อย | สายบ้านนางสมัย กงล้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรัง้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. | 169,200 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า | สายหลังกำแพงวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. | 33,500 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตัว U ฝารางเหล็กตะแกรง หมู่ 1 บ้านหนองหว้า | สายหน้าบ้านนางบัวคำตัน คำแสนราช ถึงแยกบ้านนางบัวสอนโสภาจันทร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร | 329,100 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะแบง | สายไปบ้านนายเขียน โสภากุล กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. | 186,100 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตัว U หมู่ 5 บ้านเพ็ก | สายศาลาประชาคมถึงบ้านนายตรีเนตร สุขอ้วน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 148 เมตร | 324,700 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตัว U ฝารางเหล็กตะแกรง หมู่ 7 | สายภายในหมู่บ้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 159 เมตร | 348,900 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเพ็กน้อย | สายรอบหมู่บ้าน นางอ้ม ถึงบ้านนางหนูกูล ศรีพรม กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. | 358,300 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านเพ็กน้อย | สายจากบ้านเพ็กน้อย ถึงบ้านดอนเขียว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. | 188,600 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนคูณน้อย | สายทางเข้าวัด กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 475,800 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ | สายนานายสุเมฆ อำพร -ท่าวัว กว้าง 3.50 เมตร ยาว 700 เมตร ประมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 245 ลบ.ม. | 51,300 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะแบง (เสริมผิว) | เสริมผิว สายนานายสนิท วงค์สาสน ถึง ถ.24 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม | 62,800 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตัว U ฝารางเหล็กตะแกรง หมู่ 3 บ้านหนองบัวใหญ่ | สายบ้านนายโพธิ์ บุญเรืองศรี ถึงบ้านนายประสงค์ บัวจูม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร | 219,500 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวใหญ่ | สายบ้านนายบุญหนา โคตรสุข กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. | 238,500 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนคำตื้อ | สายบ้านโนนคำตื้อ ถึงบ้านเพ็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 334,500 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนคำตื้อ | สายบ้านโนนคำตื้อไป บ้านนากันตม ต.สังเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1200 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. | 125,700 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าเลา | สายบ้านนายทองดี เพชรงาม ถึงนายสาคร วารินทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. | 238,500 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านกุดสมิง | สายนานางวันนา พิทักษ์ ถึงนานายวิลัย พิทักษ์ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1200 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. | 88,000 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านกุดสมิง | สายบ้านนายจรัส บัวลา ถึงสวนนางมะลิ บุญสร้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. | 41,900 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 25 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้าน้อย | สายที่สาธารณะประโยชน์(ป่าช้า) กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. | 58,600 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้าน้อย | สายสวนนายสาคร คำแสนราช ถึงสวนนายสมบูรณ์ บัวหอม กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. | 75,400 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตัว U ฝารางเหล็กตะแกรง หมู่ 6 บ้านป่าเลา | สายบ้านนางสมปอง เพ็งสามูล ถึงศาลาประชาคม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร | 219,500 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 27 โครงการ |  | 5,825,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน**

**จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

**ไม่ใช้หน้านี้**

ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | **พ.ศ. ๒๕๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 25 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้าน้อย | สายที่สาธารณะประโยชน์(ป่าช้า) กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. | 58,600 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้าน้อย | สายสวนนายสาคร คำแสนราช ถึงสวนนายสมบูรณ์ บัวหอม กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. | 75,400 | อบต.หนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภาคผนวก**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า**

**เรื่อง ให้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยอาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ 26, 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าจึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การริหารส่วนตำบลหนองหว้าให้ความเห็นชอบและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(ลงชื่อ)

(นายเตือน บุญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า